**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 19.04.2024 № 37

с. Ягодное

О проведении двухмесячника по благоустройству на территории

Ягодного сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской области от 15.08.2002 № 61 – ОЗ «Об основах благоустройства территорий городов и иных населенных пунктов Томской области», руководствуясь «Правилами благоустройства территорий Ягодного сельского поселения», утвержденными Решением Совета Ягодного сельского поселения от 29.04.2019 № 82, в связи с окончанием зимнего сезона и в целях наведения санитарного порядка, восстановления и обновления элементов благоустройства в населенных пунктах Ягодного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Объявить с 22.04.2024 года по 17.06.2024 года двухмесячник по благоустройству территории муниципального образования «Ягодное сельское поселение», в том числе жилых массивов, усадеб, с участием работников организаций всех форм собственности и населения Ягодного сельского поселения:

 1.1. утвердить комиссию для организации и проведения двухмесячника, подведения итогов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

 1.2. утвердить план мероприятий двухмесячника по благоустройству на территории Ягодного сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

 1.3. обеспечить проведение санитарных пятниц по благоустройству дворовых территорий, муниципального жилья и территорий муниципальных учреждений и предприятий;

 1.4. организовать работу с руководителями предприятий всех форм собственности, проводившими земляные работы по строительству и ремонту подземных инженерных сетей на территории поселения в зимний период 2023-2024гг. по выполнению благоустроительных работ в местах проведения раскопок (засыпки осевших траншей, планировку грунта, восстановление газонов и посадок);

 1.5. утвердитьположение о конкурсе по номинациям в период проведения двухмесячника по благоустройству территорий населенных пунктов Ягодного сельского поселения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

 1.6. обеспечить чистку, приведение в порядок территорий, дворов и улиц, ремонт мемориальных памятников к 1 мая, 9 мая 2024года;

 1.7. усилить контроль за соблюдением соответствующих нормативных актов в сфере благоустройства.

 2. Провести, 27 апреля 2024 года, 8 мая 2024 года, 7 июня 2024 года общепоселковые дни санитарной уборки.

 3. С данным постановлением ознакомить под роспись руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ягодное сельское поселение» www.yaselp.asino.ru.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению администрации Ягодного сельского поселения.

Глава Ягодного сельского поселения Г.И. Баранов

 Приложение № 1

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Ягодного сельского поселения

 от 19.04.2024 № 37

СОСТАВ

Комиссии для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника по благоустройству.

 **Председатель комиссии:**

Баранов Геннадий Иванович, Глава администрации Ягодного сельского поселения.

 **Секретарь комиссии:**

Данилова Юлия Александровна, делопроизводитель администрации Ягодного сельского поселения.

 **Члены комиссии:**

1. Денисова Елена Федоровна, специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению администрации Ягодного сельского поселения

2. Васильев Денис Ярославович, директор МУП «Ягодное ЖКХ».

3. Баранова Татьяна Владимировна, землеустроитель администрации Ягодного сельского поселения.

 Приложение № 2

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

 Ягодного сельского поселения

 от 19.04.2024 № 37

**ПЛАН**

мероприятий двухмесячника по благоустройству на территории

Ягодного сельского поселения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о исполнении |
| 1. | Утвердить состав комиссии для организации, проведения и подведения итогов двухмесячника. | Глава Ягодногосельского поселения, | до 22.04.2024 |  |
| 2. | Закрепить за предприятиями, учреждениями всех форм собственности участки территорий, прилегающие к предприятиям. | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению | до 22.04.2024 |  |
| 3. | Жилой сектор поселения разбить на сектора и закрепить за каждым участком депутата. | Согласно правилам благоустройства территории Ягодного сельского поселения | до 22.04.2024  |   |
| 4. | Обеспечить проведение санитарных пятниц по благоустройству дворовых территорий. | Глава Ягодного сельского поселениячастный сектор,депутаты. | Еженедельно |  |
| 5. | Выписать предписания по уборке территорий прилегающих к домовладениям: сена, дров, мусора, бурьяна | Землеустроитель,специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению | В течение двухмесячникапо благоустройству |  |
| 6. | Организовать уборку территорий, прилегающих к памятникам. | Директор МАОУ СОШ Неумержицкий С.А., Директора ДК: Егоров С.М. Нажмудинова В. М.Пронина Н.Н. | до 08.05.2024 |  |
| 7. | Провести косметический ремонт памятников. | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению | до 08.05.2024 |  |
| 8. | Выполнить благоустроительные работы мест проведения раскопок в зимний период. | МУП « Ягодное ЖКХ»,директор,Васильев Д.Я. | до 22.04.2024 |  |
| 9. | Провести грейдирование дорог в поселении, провести механическую очистку асфальта, от мусора и грязи.  | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению | По мере поступления финансов |  |
| 10. | Разбить цветники на территории памятников и прилегающей территории к зданию Администрации | Директора ДК:Егоров С.М., Нажмудинова В. М.,Пронина Н.Н.,Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению | до 17.06.2024 |  |
| 11. | Подготовить детские площадки в с. Ягодное, д. Мало-Жирово, д. Латат к эксплуатации в летнее время. | Управляющий делами администрации Ягодного сельского поселения | до 17.06.2024 |  |
| 12.  | Объявить конкурс на лучшую усадьбу в каждом населенном пункте. Утвердить положение конкурса. | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению. | до 22.04.2024 |  |
| 13. | Отремонтировать и закрыть люки водоразборных колодцев, теплотрасс. | МУП « Ягодное ЖКХ»,директор,Васильев Д.Я. |  до 22.04.2024 |  |
| 14. | Ликвидировать несанкционированные свалки. | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению. | до 17.06.2024 |  |
| 16. | Провести ревизию и обустройство пожарных водоёмов согласно требованию. | Специалист 1 категории по благоустройству и жизнеобеспечению. | до 22.04.2024 |  |
| 17. | Подведение итогов двухмесячника по благоустройству. | Комиссия по благоустройству. | до 17.06.2024 |  |

 Приложение № 3

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

 Ягодного сельского поселения

 от 19.04.2024 № 37

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о конкурсе по номинациям в период проведения двухмесячника по благоустройству территорий населенных пунктов Ягодного сельского поселения**

1. Общее положение

 Положение по номинациям в период проведения двухмесячника по благоустройству на территории Ягодного сельского поселения разработано в соответствии с законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61 – ОЗ «Об основах благоустройства территории городов и других населенных пунктов Томской области».

 2. Цель конкурса

 Наведение санитарного порядка, благоустройства территории населенных пунктов сельского поселения.

3.Участники конкурса

Жители, проживающие на территории Ягодного сельского поселения.

4. Критерии оценки конкурса

1. Внешний вид жилых домов.

2. Санитарное состояние палисадников и их убранство.

3. Санитарное состояние земель общего пользования, расположенных с фасадной части жилых домов.

4. Отсутствие несанкционированных стоянок С\Х машин, складирование дров и т. д.

5. Порядок подведения итогов

1. Итоги конкурса подводит комиссия по проведению двухмесячника по

 благоустройству территории населенных пунктов поселения.

2. Итоги подводят 17.06.2024 года по каждому населенному пункту.

3. Победители конкурса награждаются подарками.